中兴捧月“兴享智家”赛题
从0到完成比赛指导方案

方向：家庭场景 · 端侧智能体 · 轻量模型 · 多轮对话 · 工具调用

文档用途：本方案用于指导参赛队伍围绕“家庭场景”完成兴享智家赛题，从赛题理解、作品定位、技术路线、代码实现、创新点设计、演示视频与提交材料准备等方面形成完整执行方案。

核心结论：不要把作品做成普通聊天机器人；应做成“在端侧算力约束下可运行的家庭场景智能体系统”。

必须牢记的评分导向：本赛题总分100分，创新、价值、成本、演示、文档各20分。高分作品不是单纯模型参数大，而是能在端侧算力约束下，把智能体、工具调用、多轮对话、低延迟与真实家庭价值结合起来。

# 一、赛题理解：兴享智家的本质是什么？

根据赛题简介，参赛队伍需要在端侧算力约束下设计并实现一个场景化智能体系统。该系统需要理解特定场景下的自然语言指令，并将其转化为可执行任务流程，同时具备工具调用、多轮对话、状态保持、高效推理和实时响应能力。

你选择的方向是家庭场景，因此作品应围绕智能家居控制、家庭健康管理、儿童教育陪伴、老人关怀提醒等真实家庭痛点展开。

| 赛题关键词 | 你需要体现的内容 | 作品中对应设计 |
| --- | --- | --- |
| 端侧算力约束 | 不超过典型端侧设备承载范围，强调低资源、低延迟 | 轻量意图模型、量化、规则引擎、本地知识库 |
| 场景化智能体 | 不是单轮问答，而是能理解场景并完成任务规划 | 家庭Agent Planner、设备控制工具、多轮状态管理 |
| 工具调用 | 能调用设备控制、信息查询、服务调用等工具 | 灯光/空调/窗帘/安防/提醒/健康记录等工具函数 |
| 多轮对话 | 能保持上下文，支持用户补充条件或修改任务 | 会话状态表、任务栈、澄清机制 |
| 隐私与安全 | 优先本地处理，避免云端敏感数据传输 | 本地存储、敏感设备二次确认、隐私脱敏 |
| 演示完成度 | 实机Demo优于仿真算法，仿真算法优于方案idea | 至少做可运行仿真Demo，最好能连接真实或模拟设备面板 |

一句话定位：做一个面向家庭场景的端侧智能体 HomeCare-Agent，让用户通过自然语言完成家居控制、老人/儿童关怀、健康提醒与安全检查。

# 二、推荐作品名称与总体定位

建议作品命名为：HomeCare-Agent：面向家庭场景的端侧智能体系统。

系统目标不是单纯回答问题，而是在家庭场景中完成“理解—规划—调用工具—执行—反馈—记忆”的闭环。

| 模块 | 功能 | 高分体现 |
| --- | --- | --- |
| 意图理解模块 | 识别用户想做什么，如睡眠模式、离家检查、老人提醒 | 体现轻量模型与槽位填充 |
| 任务规划模块 | 把一句话拆成多个可执行动作 | 体现端侧Agent架构设计 |
| 工具调用模块 | 调用设备控制、提醒、健康记录、信息查询等工具 | 体现资源整合能力 |
| 多轮对话模块 | 保持上下文，支持用户补充条件或修改任务 | 体现智能体连续交互能力 |
| 安全约束模块 | 对门锁、燃气、摄像头等高风险设备进行限制 | 体现家庭场景落地价值 |
| 端侧优化模块 | 模型量化、缓存、规则兜底、CPU低延迟推理 | 体现成本与性能优势 |
| 本地知识库模块 | 保存家庭设备、用户偏好、健康提醒计划 | 体现隐私保护与RAG创新 |

# 三、创新点设计：家庭场景应该如何做出亮点？

核心创新方向：“端侧轻量智能体 + 家庭多任务规划 + 安全约束 + 个性化记忆 + 本地知识库”。

## 创新点1：端侧轻量智能体架构

做法：将复杂家庭任务拆为意图识别、槽位填充、Planner规划、工具调用和安全检查五个轻量模块。简单任务完全本地完成，复杂任务才进入增强推理。

对应评分：创新、成本、演示

## 创新点2：家庭任务图谱与工具调用

做法：把家庭设备、房间、人物、场景、任务流程抽象为家庭任务图谱，让智能体能够根据上下文自动选择工具函数。

对应评分：创新、价值

## 创新点3：高风险设备安全闸门

做法：对门锁、燃气、摄像头、总电源等设备设置二次确认或禁止自动执行规则，避免智能体误操作。

对应评分：价值、文档、演示

## 创新点4：老人/儿童关怀场景增强

做法：加入老人吃药提醒、久坐提醒、儿童学习陪伴、夜间起床照明等功能，体现家庭真实需求。

对应评分：价值、创新

## 创新点5：本地知识库与家庭偏好记忆

做法：把用户习惯、设备状态、家庭成员偏好保存在本地，通过检索增强生成或规则检索辅助决策。

对应评分：创新、隐私、安全

## 创新点6：低资源优化闭环

做法：使用轻量分类模型、规则兜底、ONNX/量化、缓存机制、推理耗时统计，证明在端侧可运行。

对应评分：成本、演示

# 四、系统总体架构

推荐采用以下流程：用户输入 → 场景识别 → 意图识别 → 槽位填充 → 任务规划 → 安全检查 → 工具调用 → 执行反馈 → 状态记忆。

建议架构分为六层：

交互层：接收用户自然语言输入，可扩展语音、图像、传感器输入。

理解层：完成意图分类、槽位抽取、场景判断。

规划层：根据家庭状态和用户偏好生成任务流程。

工具层：封装设备控制、提醒、健康管理、查询等工具函数。

安全层：检查高风险设备、权限、隐私、冲突任务。

端侧优化层：进行模型压缩、量化、缓存和低延迟部署。

## 建议在方案文档中画出如下结构图：

用户自然语言 / 语音 / 家庭传感器输入

场景理解：家庭成员、房间、时间、设备状态

轻量意图模型 + 槽位填充模型

端侧Agent Planner：任务拆解、任务排序、冲突处理

安全约束：高风险设备二次确认、隐私保护、权限校验

工具调用：灯光、空调、窗帘、提醒、健康记录、安防检查

执行反馈 + 多轮对话状态保持 + 本地记忆更新

# 五、从0到完成比赛：详细执行步骤

总原则：先跑通完整闭环，再逐步增加模型、创新点、性能优化和演示效果。不要一开始堆复杂框架。

## 第0步：明确提交要求与评分规则

阅读赛题简介，确认团队人数、语言限制、算力约束和提交材料。

建立比赛文件夹，严格按照“团队名-学校/algorithm/data”的结构组织。

把评分规则贴在项目README顶部：创新20、价值20、成本20、演示20、文档20。

## 第1步：确定家庭场景切入点

建议不要只做“智能家居控制”，而是选择“家庭智能助理 + 老人/儿童关怀 + 安防节能”的组合。

明确核心痛点：家庭设备多、老人儿童需求多、隐私敏感、云端依赖高、低延迟要求强。

确定3—5个重点演示场景：睡眠模式、离家安防、老人吃药提醒、儿童学习陪伴、节能模式。

## 第2步：设计输入输出格式

输入包括用户指令、时间、家庭成员、设备状态、传感器状态、用户偏好。

输出包括意图、槽位、任务计划、工具调用结果、安全检查结果、自然语言反馈。

所有输入输出用JSON保存，便于演示、测试和写报告。

## 第3步：先写规则版Baseline

用关键词规则识别睡眠、离家、回家、节能、老人提醒等意图。

用正则表达式抽取房间、设备、温度、时间等槽位。

用固定模板生成任务流程，先保证能跑通。

## 第4步：实现工具函数

每个设备控制都封装成函数，如turn_on_light、set_ac_temperature、close_curtain。

工具函数先不需要真实连接硬件，可以用模拟状态表更新设备状态。

工具调用日志必须保存，演示和报告中都可以展示。

## 第5步：实现Agent Planner

Planner接收意图、槽位、家庭状态和用户偏好，输出动作序列。

加入任务排序：例如离家场景先检查燃气和门窗，再关闭灯光，最后开启安防。

加入冲突处理：例如老人睡眠中，不执行大音量提醒；宝宝房间不自动调到过低温度。

## 第6步：加入安全约束模块

把设备分为低风险、中风险、高风险三类。

门锁解锁、燃气阀门、摄像头开启等高风险动作必须二次确认。

报告中重点强调该模块，因为家庭场景必须考虑安全与隐私。

## 第7步：加入轻量模型

规则版跑通后，再加入轻量意图分类模型，如TF-IDF+SVM、TextCNN、MiniLM或TinyBERT。

如果时间紧，优先使用TF-IDF+Logistic Regression，稳定、轻量、易解释。

输出模型大小、推理耗时和准确率，体现端侧适配。

## 第8步：加入多轮对话与状态保持

保存session_state，记录上一轮意图、待确认任务、用户偏好和未完成步骤。

支持用户说“太冷了”“再调高一点”“算了不要开窗”等连续指令。

设计澄清机制：意图不明确或涉及高风险设备时主动询问。

## 第9步：加入本地知识库与个性化记忆

本地保存家庭成员偏好、设备清单、房间信息、健康提醒计划。

用户说“按我平时睡觉习惯来”时，系统能检索偏好并自动生成任务计划。

强调数据本地处理，避免上传家庭隐私信息。

## 第10步：做端侧性能优化与测试

统计平均响应时间、P95延迟、模型大小、内存占用、CPU推理耗时。

可使用ONNX Runtime、int8量化、缓存、规则优先等方式降低资源消耗。

必须证明系统适合不超过6 TOPS、4GB内存的端侧环境。

## 第11步：制作演示Demo

最低要求：命令行或Web页面输入用户指令，展示计划、工具调用、安全检查和反馈。

较优方案：做一个Streamlit/Gradio可视化界面，显示家庭设备状态变化。

演示视频控制在3分钟内，突出3个典型场景和1个安全拦截场景。

## 第12步：撰写PDF创新方案文档并打包提交

文档必须包含场景选择与痛点、系统架构、模型算法、工具函数、性能优化、实用性评估。

代码必须可运行，入口文件名main，入口函数名run。

压缩包命名必须为“团队名-学校”，大小不超过4G。

# 六、建议项目目录与代码实现方案

官方要求：程序文件名为main，入口函数名为run。因此必须保证algorithm/main.py中存在run函数，并能一键运行。

团队名-学校/
├── algorithm/
│   ├── main.py                  # 入口文件，必须包含run函数
│   ├── requirements.txt
│   ├── README.md                # 代码说明文档
│   ├── src/
│   │   ├── intent.py            # 意图识别
│   │   ├── slot.py              # 槽位填充
│   │   ├── planner.py           # Agent任务规划
│   │   ├── tools.py             # 工具函数
│   │   ├── safety.py            # 安全约束
│   │   ├── memory.py            # 本地记忆与状态保持
│   │   ├── edge_opt.py          # 端侧优化与耗时统计
│   │   └── demo.py              # 演示脚本或界面
│   └── tests/
│       ├── test_cases.json
│       └── run_test.py
└── data/
    ├── 创意方案设计文档.pdf
    ├── 演示视频.mp4
    └── sample_data.json

## main.py建议写法：

def run(user_input=None, home_state=None, user_profile=None):
    """比赛入口函数：输入用户指令与家庭状态，输出智能体执行结果。"""
    # 1. 加载家庭状态与用户偏好
    # 2. 意图识别与槽位填充
    # 3. Agent Planner生成任务流程
    # 4. 安全约束检查
    # 5. 调用工具函数并更新设备状态
    # 6. 返回结构化JSON结果
    return result

if __name__ == "__main__":
    output = run("我准备睡觉了，帮我把家里调舒服一点")
    print(output)

# 七、家庭场景Demo设计

| 场景 | 用户输入示例 | 系统应展示的能力 | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 睡眠模式 | 我准备睡觉了，帮我调一下家里环境 | 多设备规划：关灯、关窗帘、调空调、开安防 | 必做 |
| 离家安防 | 我要出门了，帮我检查一下家里 | 燃气/门窗/灯光/门锁检查，异常提醒 | 必做 |
| 老人关怀 | 提醒爷爷晚上8点吃降压药，太晚没确认就通知我 | 提醒工具、多轮确认、状态保持 | 强烈建议 |
| 儿童学习 | 孩子要写作业了，帮他切换学习模式 | 开台灯、关闭电视、设置专注时间 | 建议 |
| 节能模式 | 家里没人时帮我省电 | 识别无人状态，关闭非必要设备，保留冰箱路由器 | 建议 |
| 安全拦截 | 把家里的燃气阀门打开 | 高风险动作拒绝或二次确认 | 必做 |

# 八、评测指标与实验设计

必须量化，不能只写“效果较好”。

| 指标 | 含义 | 建议目标/展示方式 |
| --- | --- | --- |
| 意图识别准确率 | 用户指令分类是否正确 | 自建100—300条测试集，给出准确率 |
| 槽位填充F1 | 房间、设备、时间、温度等抽取是否正确 | 给出Precision、Recall、F1 |
| 任务成功率 | 生成的动作序列是否能完成目标 | 人工标注或规则判断 |
| 安全违规率 | 是否误执行高风险动作 | 目标越低越好，最好为0 |
| 平均响应时间 | 从输入到输出的耗时 | 给出平均值和P95延迟 |
| 模型大小 | 端侧模型占用空间 | 体现低资源适配 |
| 内存占用 | 运行时内存峰值 | 证明4GB内存可承载 |
| 工具调用成功率 | 设备控制/提醒/查询工具是否正确调用 | 日志统计 |

## 消融实验建议：

| 实验组 | 配置 | 验证目的 |
| --- | --- | --- |
| A | 纯规则Baseline | 证明基础闭环可运行 |
| B | 规则 + 轻量意图模型 | 验证模型提升意图理解能力 |
| C | B + Agent Planner | 验证任务规划能力 |
| D | C + 安全约束 | 验证高风险动作拦截能力 |
| E | D + 本地记忆 | 验证个性化与多轮状态保持 |
| F | E + 量化/缓存 | 验证端侧低资源优化能力 |

# 九、创新方案文档写作提纲

你的PDF文档建议控制在15—25页，结构完整、图表清晰、突出评分维度。

1. 场景选择与痛点分析：说明为什么选择家庭场景，分析老人、儿童、安防、节能、隐私等痛点。

2. 系统总体架构：给出端侧智能体总体框架图，说明各模块输入输出。

3. AI模型与算法说明：介绍轻量意图理解、槽位填充、任务规划、安全约束、多轮对话状态保持。

4. 工具函数设计与调用逻辑：列出设备控制、提醒、健康记录、查询等工具函数，并说明调用流程。

5. 性能优化措施：说明模型压缩、量化、缓存、规则兜底、低延迟优化。

6. 实验与评测：给出准确率、任务成功率、延迟、模型大小、安全违规率等结果。

7. Demo展示：展示典型交互流程、设备状态变化、安全拦截案例。

8. 可扩展性与实用性评估：说明可扩展到更多设备、更多家庭成员、真实硬件和商业落地。

# 十、推荐时间安排

| 阶段 | 时间 | 必须完成的内容 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 | 第1天 | 读赛题、定方案、建目录、确定Demo场景 |
| 阶段2 | 第2—3天 | 完成规则Baseline、工具函数、设备状态模拟 |
| 阶段3 | 第4—6天 | 完成Planner、安全约束、多轮状态保持 |
| 阶段4 | 第7—9天 | 加入轻量模型、本地知识库、性能统计 |
| 阶段5 | 第10—12天 | 做实验、消融、端侧优化、可视化Demo |
| 阶段6 | 第13—15天 | 写PDF文档、录制3分钟视频、整理代码说明 |
| 阶段7 | 提交前2天 | 换电脑测试一键运行、检查压缩包结构和命名 |

# 十一、如何对应五大评分维度拿分

| 评分维度 | 拿分策略 | 必须展示的证据 |
| --- | --- | --- |
| 创新20分 | 端侧Agent、家庭任务图谱、安全闸门、本地知识库、多轮记忆 | 架构图、创新点表、核心算法说明 |
| 价值20分 | 聚焦老人儿童关怀、安防、节能、隐私保护等真实需求 | 痛点分析、应用场景、商业落地说明 |
| 成本20分 | 轻量模型、规则兜底、量化、低内存、低延迟 | 模型大小、延迟、内存占用、对比实验 |
| 演示20分 | 可运行Demo，最好有可视化界面和设备状态变化 | 3分钟视频、典型流程、安全拦截 |
| 文档20分 | 结构完整、逻辑清晰、图表充分、结果量化 | PDF方案文档、实验表格、代码说明 |

# 十二、最容易失分的问题

只做聊天问答，没有任务规划和工具调用。

完全依赖云端大模型，没有端侧轻量化和低资源优化。

没有安全约束，门锁、燃气、摄像头等高风险设备可被自动执行。

没有演示视频或Demo不可运行。

代码路径写死，只能在自己电脑运行。

文档只有想法，没有实验数据和性能指标。

压缩包命名、目录结构、入口函数不符合要求。

# 十三、提交前检查清单

□ 压缩包命名是否为“团队名-学校.zip”。

□ 目录是否包含algorithm和data两个文件夹。

□ algorithm/main.py是否存在run函数。

□ requirements.txt是否完整。

□ README是否写清楚部署、运行和测试方法。

□ PDF方案文档是否包含赛题要求的全部章节。

□ 演示视频是否在3分钟内。

□ 是否换一台电脑或新环境测试过一键运行。

□ 是否展示端侧算力约束、低延迟、低内存或模型大小。

□ 是否展示多轮对话、工具调用、安全拦截和家庭场景价值。

# 十四、最终建议

你的最优参赛路线：以家庭场景为主线，做一个可运行、可演示、可量化的端侧智能体系统。先保证完整闭环，再叠加轻量模型、安全约束、本地记忆和端侧优化。

评委看到的高分逻辑应该是：家庭真实痛点明确 → 系统架构完整 → 智能体能规划任务 → 工具调用可运行 → 安全与隐私考虑充分 → 端侧成本低 → Demo效果直观。

# 十五、改进方案补充（V2 终稿，2026-04-25）

本节为对原方案的工程化升级，所有改动均围绕赛题硬约束：单端设备算力 ≤ 6 TOPS、内存 ≤ 4GB；数据本地处理优先，避免依赖云端的敏感数据传输（家庭隐私）。

## 1. 意图识别架构升级：规则引擎 + 量化端侧小模型 混合

放弃单一 TF-IDF + LR：开放式自然语言指令（如"我准备睡觉了把家里调整下"）泛化能力差。

替代方案：

· L1 规则引擎层：高频意图用关键词/正则覆盖，纳秒级延迟，离线 100% 可用。

· L2 量化小模型层：Qwen2.5-0.5B-Instruct GGUF Q4_K_M 量化版（~400MB），llama.cpp / llama-cpp-python 在 CPU 上 token 速度 30-60 tok/s，单条指令理解 < 500ms，纯本地推理。

· L3 兜底：未识别意图返回澄清提问而非乱猜。

内存预算：模型常驻 ~600MB（含 KV cache），其他模块 < 300MB，总计 < 1GB，远低于 4GB 上限。

## 2. 工具调用改用 Function Calling 范式（带 JSON Schema 校验）

每个工具函数声明 OpenAI 风格的 tool schema（name / description / parameters）。Planner 输出 tool_calls 列表后用 jsonschema 严格校验；校验失败触发一次自我修正（让模型重试），仍失败则降级为询问。

## 3. 安全约束两段式（静态规则 + 动态二次确认）

静态层：设备分级 device_risk_level ∈ {low, medium, high}，加时段策略（深夜禁止某些操作）。

动态层：所有 high 风险动作在返回 JSON 中标记 requires_confirmation=true，前端 Demo 必须展示"二次确认"交互；未确认前 tools 不实际执行（dry-run）。

## 4. 新增亮点场景：老人跌倒应急

除原方案的吃药/学习提醒外，增加：模拟传感器事件 fall_detected → 自动触发 {开起夜灯, 呼叫家属（模拟）, 暂停所有娱乐设备, 解锁入户门方便救援}。答辩演示中作为压轴场景，体现"为家庭真实需求设计"。

## 5. 端侧性能指标必须真实可测

edge_opt.py 用 time.perf_counter 真跑 100 条测试集，输出：

· 端到端延迟 P50 / P95 / P99

· 进程内存峰值（psutil RSS）

· 模型文件大小、量化级别

· 各阶段耗时分解（意图 / 槽位 / 规划 / 安全 / 工具调用）

README 用 Markdown 表格固化结果，PDF 文档同步引用。

## 6. Demo 形态：Streamlit Web 界面

左侧文本框输入指令，右侧分四区展示：

· 识别意图 + 槽位（带高亮）

· Planner 步骤（编号列表，按时序）

· 安全检查结果（绿/黄/红标识）

· 设备状态网格（图标 + 当前值，前后对比）

底部记录历史多轮对话，证明 session_state 工作。

## 7. 测试集规范化

test_cases.json ≥ 40 条，分桶覆盖：

· 单意图直陈（10）

· 复合多步指令（10）

· 含糊/省略主语（5）

· 高风险触发（5）

· 多轮上下文 / 指代消解（5）

· 超出能力边界（5）

run_test.py 输出意图准确率、工具调用成功率、安全违规率、平均延迟，落盘 report.json。

## 8. 数据本地化与隐私保护设计

· 用户偏好 / 家庭成员 / 设备清单 / 历史对话全部存于本地 SQLite (memory.db)，零云端上传。

· 模型权重打包提交，运行时不联网。requirements.txt 不含任何远程模型下载步骤。

· 日志默认脱敏（家庭成员姓名 → "成员A/B"），可选 --verbose 才输出原文。

· 配置项 ALLOW_NETWORK=false 默认值，作为审计开关。

## 9. 资源约束硬性核查

· 总模型权重 < 800MB（Qwen2.5-0.5B Q4 + 可选 MiniLM 意图分类 ONNX int8 ~30MB）

· 运行时内存峰值 < 1.5GB（4GB 限制下留 60%+ 余量给系统）

· 单次推理 CPU 占用瞬时不超过 4 核（端侧 6 TOPS 约相当于 4 核 ARM A78 吞吐）

· 所有数值用 edge_opt.py 自测出报告，不使用厂商宣称值。

## 10. 项目根目录最终命名

根目录：南邮upup-南京邮电大学/   （提交前打包为 南邮upup-南京邮电大学.zip）

入口：algorithm/main.py 中 def run(user_input, home_state=None, user_profile=None)

# 十六、LLM 端侧增强方案（V3 终稿，2026-04-25）

V3 在三层意图识别架构基础上引入端侧 LLM 增强，实现完全离线的开放式自然语言理解。

## 1. 模型选择与依据

候选模型对比：

· Qwen2.5-0.5B-Instruct GGUF Q4_K_M：~400MB，需 llama-cpp-python，Python 3.13 缺预编译 wheel。

· BAAI/bge-small-zh-v1.5：~92MB，纯 PyTorch，Python 3.13 完美兼容，CPU 推理 ~10ms。

· paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2：~470MB，多语言但中文不及 bge。

最终采用 BAAI/bge-small-zh-v1.5：

· 体积小（92MB << 4GB 限制）

· 延迟低（CPU 单条 10-30ms，远低于 100ms 实时阈值）

· 中文优化（专门针对中文短文本检索训练）

· 部署简单（sentence-transformers 一行加载）

## 2. 三层级联架构（最终形态）

L1 规则正则引擎：覆盖 50+ 高频指令的关键词正则，命中即返回，置信度 0.85-0.99，零延迟。

L2 sklearn TF-IDF + LogisticRegression：训练于内嵌的 38 条样本，处理规则未覆盖的常规说法。

L3 BAAI/bge-small-zh-v1.5 嵌入语义匹配：

· 19 个意图共维护约 90 条锚点句子。

· 用户输入与所有锚点求余弦相似度，最高者为预测意图。

· 阈值 0.66（经验调优）：低于此值不采纳，避免硬塞最近邻。

· 仅当 L1+L2 都低置信时才触发，避免重复计算。

## 3. 上下文继承机制（保护多轮对话）

L3 强大但对短文本（如『再低一点』『卧室也是』）容易过度拟合到无关意图。

解决方案：在 L3 之前插入上下文继承层 —— 短文本（≤6 字）且本轮规则置信 < 0.5 且上轮意图非空时，直接沿用上轮意图，仅做槽位增量更新。这样把多轮对话能力与 L3 的语义泛化能力解耦。

## 4. 数据隐私与离线性保证

· 模型权重 92MB 一次性下载到 algorithm/models/embedder/，提交包内已包含。

· 运行时设置 TRANSFORMERS_OFFLINE=1 与 HF_HUB_OFFLINE=1，禁止任何 HF Hub 联网请求。

· local_files_only=True 双重保险。

· 用户输入嵌入计算完全在本地 CPU，向量不外发。

## 5. 资源占用最终自测

内存峰值：565 MB（4GB 限制下占 14%，余量 86%）

延迟 P50 / P95 / P99：11.6 / 29.6 / 31.7 ms

意图准确率：100%（53 条 8 桶用例全命中，含 8 条开放式自然语言用例）

工具调用成功率：100%；高风险违规率：0%

综合：单端 6 TOPS / 4GB 设备完全可承载，无需任何外部依赖。

## 6. 开放式自然语言能力示例

『我累瘫了想躺会』 → mode.sleep（L3 cosine 0.74）

『客厅有点闷』 → device.ac（L3 cosine 0.69）

『电费有点高想省点』 → mode.energy_save（L3 cosine 0.70）

『刚到楼下马上进门』 → mode.home（L3 cosine 0.68）

『马上要出门别忘了关灯』 → mode.leave（L3 cosine 0.72）

# 十七、V4 真实用户鲁棒性升级 + 语音 UI（2026-04-26）

V4 围绕『从演示样例走向真实家庭用户』补足七项工程能力，并完成 Streamlit Web Demo 的视觉与交互升级。

## 1. 上下文继承收紧（防误操作）

规则：能力外关键词（天气/外卖/股市/快递/翻译/打车/支付等）命中即直接返回边界提示，不再继承上轮意图、也不调 L3 嵌入模型。配合短文本（≤6 字）继承机制，避免类似『上一轮调窗帘 → 用户输入帮我订外卖 → 系统继续执行窗帘动作』的真实误操作风险。

## 2. 中文数字与单位解析

新增 src/zh_num.py：支持『二十六度』『一百二』『十五』『半小时』等表达，覆盖 0-9999。

槽位抽取优先用中文数字解析，失败再回退到阿拉伯数字正则。

## 3. 数值边界校验

新增 src/validation.py：

· 空调温度合法范围 16-30℃；

· 灯光亮度合法范围 0-100%；

越界时不再静默执行或默认动作，而是在 Planner 层把动作拒绝并生成⚠️警告，由 main.py 拼接到回复文本最前。例如『空调调到十五度』 → 『⚠️ 空调温度应在 16-30℃ 之间，您输入的 15℃ 超出范围，请重新确认目标温度。』

## 4. 否定 / 排除条件解析

src/compound.py:parse_exclusions() 识别『别/不要/不用/不让/跳过/排除』+ 设备/动作关键词。

解析输出 exclude_tools 列表，Planner 在生成最终步骤前过滤掉用户明确拒绝的工具。

典型例子：

· 『睡觉模式但别锁门』 → 执行睡眠 14 步，跳过 control_door_lock。

· 『打开客厅灯，不要开电视』 → 仅 control_light 执行，control_tv 排除。

## 5. 复合指令拆解

src/compound.py:split_compound() 用 和/，/；/还有/再/同时/并/顺便 等连接词切句，且每段独立 actionable（含设备或动作关键词）才认定为真复合句，否则保留原文。

典型例子：『打开厨房灯和客厅空调到26度』被拆为 [厨房灯 on, 客厅空调 set_temp 26]，两个子任务分别走意图+槽位+规划再聚合执行。

## 6. 安全事件预案（5 类新增）

从『风险拦截』升级到『主动处理危险事件』。新增 5 个安全事件意图：

· safety.gas_leak（疑似燃气泄漏）：关阀门→关全屋灯→关电器→双通道告警→呼叫家属。

· safety.elder_no_response：提高房间亮度→语音呼唤→联系家属。

· safety.child_alone：安抚→反锁入户门→通知家长。

· safety.door_anomaly：尝试锁门→告警→通知家属。

· safety.night_intrusion：全屋点亮震慑→播放警报音→紧急联系家属。

以上场景全部激活 emergency_active 标志，跳过中风险二次确认以争取救援时间。

## 7. 真实用户挑战测试集（13 条 + 复合 2 条）

test_cases.json 新增 real_user_challenge / compound_commands 两个桶：

· 口语：客厅太黑了 / 屋里太闷了 / 声音有点吵

· 否定：睡觉模式但别锁门 / 打开客厅灯不要开电视

· 安全事件：厨房闻到煤气味 / 爷爷叫不应 / 孩子独自在家 / 夜里陌生人开门

· 中文数字 + 越界：空调开到二十六度 / 调到十五度（越界）/ 亮度调到一百二（越界）

· 复合指令：打开厨房灯和客厅空调到26度 等

整体测试集扩充到 68 条 / 10 桶，意图准确率仍 100%。

## 8. Streamlit Web Demo V4：深色科技风 + 语音输入

视觉层升级：

· 深色科技风渐变 + 玻璃拟态卡片 + 设备图标网格（💡❄️🪟📺🔊🔐🤖🔥）

· 风险颜色分级：🟢 低 / 🟡 中 / 🔴 高，标签胶囊样式

· 用户/Agent 对话气泡（用户右对齐渐变紫，Agent 左对齐玻璃灰，⚠️ 黄底警告）

· 阶段耗时柱状图，安全裁决审计列表

· 自定义 .streamlit/config.toml 主题配色

交互层升级：

· 集成 streamlit-mic-recorder 麦克风按钮，调用浏览器 Web Speech API 做中文 STT；用户按住说话→识别完成→自动填入并提交；不可用时优雅降级到文本输入。

· 侧栏快捷场景按钮覆盖：睡觉 / 离家 / 回家 / 聚会 / 节能 / 摔倒 / 吃药 / 学习 / 煤气泄漏 / 孩子独自。

· 麦克风首次需要浏览器麦克风授权（Chrome/Edge 中文识别效果最好）。

## 9. 落地路线图（向真实家庭部署）

当前 Demo：本地状态模拟 + 11 个工具函数 + 三层意图识别 + 端侧 LLM。

下一阶段（协议接入）：把 tools.py 的 mock 替换为 MQTT / Matter / Home Assistant 网关调用。

传感器闭环：跌倒检测、门磁、烟雾/燃气传感器、人体存在传感器作为新 intent 触发源。

异常反馈：工具调用失败、设备离线、传感器误报的统一处理（重试/降级/告警）。

隐私加固：端侧 TEE / SGX 隔离、差分隐私聚合用户偏好。

以上路线图同时写入 README，供评委评估『不仅是规则演示，而是有真实部署路径的端侧家庭智能体』。

## 10. 资源与性能（V4 自测）

意图识别准确率：100%（68 条 10 桶用例全命中）

延迟 P50 / P95 / P99：15.5 / 38.2 / 41.0 ms

内存峰值：565 MB（4GB 限制下占 14%）

模型权重：91.8 MB（bge-small-zh-v1.5）+ 0.07 MB（SQLite memory.db）

CPU 多核足够，无需 GPU；端侧 6 TOPS / 4GB 平台仍有大量算力余量。